OBEN XMART

Preguntas pendientes para la reunión

Preparado por Paradixe  ·  6 de octubre de 2026

Para qué sirve este documento

Oben Xmart ya genera Lista de Empaque, Liquidación y borrador de factura con datos reales de Oben. Lo que falta para cerrar el proceso de punta a punta no es desarrollo: son datos, aclaraciones y accesos que solo Oben puede dar. Aquí están todas las preguntas abiertas, agrupadas por la persona que puede responderlas, cada una con el contexto de por qué la hacemos y qué vamos a hacer con la respuesta.

Resumen

| Responde | Preguntas | Tema principal |
| --- | --- | --- |
| José Guzmán (sistemas) | 12 | APIs de OBEN MAS, facturación, maestro de clientes |
| Alejandra (Customer Service) | 3 | Órdenes de compra, compromisos, seguimiento |
| Jorge Restrepo | 1 | "Cuadros de integración" |

Lo más urgente para destrabar: la línea de película por SKU (José J1) y el parámetro para pedir una sola Proforma (José J2).

Ya resuelto (no hay que volver a preguntarlo)

Pa_Ncm y Pa_Naladi aceptan texto libre, incluida la partida de 10 dígitos.

La partida por SKU ya sale del procedimiento previo a la liquidación (campos Parida y TipoMaterial).

FOB final = precio final × kilos. Verificado centavo por centavo con la PF 10867.

La diferencia de centavos al repartir se ajusta en el último ítem.

Incoterms confirmados: DAP y DDP (flete, seguro, otros gastos); CFR y CPT (flete); CIF y CIP (flete, seguro); EXW, FCA y FOB (nada).

José entra a Oben Xmart desde la red de Oben, sin VPN. El subdominio se define más adelante.

COMEX (María Escobar), 6 de octubre. Partidas: los 6 primeros dígitos son universales y los 4 últimos dependen del país de destino; para un mismo tipo y destino siempre son las mismas. En el encabezado de la liquidación (Pa_Ncm) va la partida arancelaria de Colombia, la que ya sale por SKU. En BOPP, 3920.20.90.00 es la de Colombia y 3920.20.19.00 la de destino.

COMEX: el arancel de 12.5 % en EE. UU. se mantiene como está (aviso en la liquidación, sin sumarlo). Las descripciones de la factura son las estándar para todos los países; lo que cambia por destino son las observaciones.

COMEX: se deja la resolución DIAN actual, se usan las tarifas de flete que ya tenemos (archivo de octubre) y los Incoterms DPU y FAS se dejan como están.

Flete de planta a puerto (pata 1): no se descuenta; queda dentro del FOB. Verificado con la PF 10867 (CFR, Cartagena a Río Grande): Oben liquidó USD 752 de flete, que es solo el flete marítimo, igual que la fórmula estándar.

La liquidación la debe aprobar COMEX antes de enviarse a Oben. Lo incorporamos en Oben Xmart.

Preguntas para José Guzmán

Sistemas de Oben · APIs y procedimientos almacenados

A. Liquidación

J1 ¿Pueden agregar la línea de película (BOPP, BOPET o PET-S) por SKU en el procedimiento previo a la liquidación? Contexto: Ya agregaron Parida y TipoMaterial (por ejemplo, la PF 10867 trae Parida 39.20.10.90 y TipoMaterial CRISTAL), pero la respuesta no trae la línea. La lista de partidas de OBEN MAS maneja tres líneas: BOPP, BOPET y PET-S. Qué necesitamos: El campo de línea por SKU en la misma respuesta. Con eso eliminamos la tabla propia de familias de película que mantenemos y dejamos de adivinar el tipo.

J2 ¿Cuál es el parámetro correcto de spCheckSalesOrderComex_Paradixe para pedir una sola Proforma? ¿Pueden agregar el Incoterm a la respuesta? Contexto: Probamos con NumberPF y con NumberOrderSales y en ambos casos devuelve el listado completo (104 Proformas, unos 52 KB). Hoy lo traemos completo, filtramos de nuestro lado y lo guardamos 10 minutos. Tampoco trae el Incoterm. Qué necesitamos: El nombre del parámetro que sí filtra por PF. Si no existe, confirmar que debemos filtrar de nuestro lado.

J3 ¿Qué devuelve spSettlement_Head cuando crea el encabezado de una liquidación? Contexto: Nunca la hemos visto en vivo: no hay sandbox y no queremos crear registros que Oben no puede borrar. Necesitamos el identificador del encabezado (CodSec_InvoiceDataComexHead) para crear los detalles. Hoy leemos ese campo de forma tolerante. Qué necesitamos: Un ejemplo de respuesta real, o autorización para probar con una PF de prueba en el servidor 192.168.20.12.

J4 ¿Cuándo van a estar la Lista de Empaque y la liquidación en el mismo servidor? Contexto: Hoy la Lista de Empaque sale de producción y la liquidación (APILiquidacionParadixe) del servidor de pruebas 192.168.20.12, que tiene datos distintos. En la OV 11187 los kilos de producción (3,463.72) no coinciden con los de la liquidación de pruebas (2,453.30) y el valor neto de la factura no cuadra. Qué necesitamos: La fecha en que la liquidación apunte a producción, o que ambos estén en el mismo servidor.

B. Facturación

J5 APICrearInvoiceParadixe: ¿cuáles son todos los headers y el body, y hay una PF de prueba segura? Contexto: Solo conocemos Authtoken, NumberPF y NumberDistribucion. Según José, distribución vacía crea la factura completa y con número crea una factura parcial. Nunca hemos hecho un POST real. La respuesta viene en el sobre isSuccessful / Code / message (Code 200 = éxito). Qué necesitamos: El listado completo de headers, el body si lo hay, y una PF de prueba. Si bastan los tres headers, confirmarlo.

J6 Factura electrónica: ¿qué proveedor tecnológico DIAN van a usar y cómo consultamos una factura por número? Contexto: Hoy el CUFE que mostramos es de un simulador y está marcado como SIMULADO en el PDF y en el correo. Si una emisión da timeout, necesitamos verificar si la factura se emitió antes de reintentar, para no duplicarla. Qué necesitamos: El proveedor, cómo se conecta (API o la propia API de OBEN MAS) y cómo consultar el estado por número de factura.

J7 ¿De dónde sacamos los datos que hoy salen en blanco en la factura? Contexto: La factura replica el formato real de Facture (FV y FEXP). Estos campos no tienen fuente todavía: NIT, correo y teléfono del cliente, forma de pago (por ejemplo "20% IN ADVANCE / 80% AT SIGHT"), retefuente y nombre comercial completo del material (por ejemplo "Core 6"). Salen en blanco y el correo lo avisa. Qué necesitamos: Un procedimiento o campo de OBEN MAS que los entregue, o decirnos que se digitan a mano.

J8 Facturas de ejemplo (orden 024) y MIA analítica (orden 029): ¿qué necesitan? Contexto: Son entregables en espera de Oben. Para MIA queremos saber qué preguntas debe poder contestar sobre Oben Xmart y las APIs, y qué reportes o documentos debe generar. Qué necesitamos: Facturas reales de ejemplo (nacional, exportación y parcial) y una lista de las preguntas que más le harían a MIA.

C. OBEN MAS / Oben+ y maestros de datos (orden 030)

J9 ¿Qué procedimientos darán estado de la Proforma, liberación de cartera, cubicaje y listado por cliente? ¿Cuáles son los nombres reales de los estados? Contexto: Todo el flujo Comercial (OC por correo, Proforma, cubicaje, aprobación del cliente, cartera, OV activa) ya está construido contra un simulador de OBEN MAS. Los estados que usamos hoy son: sin cubicar, cubicada, retenida y activa. Cuando haya API real, solo hay que conectar. Qué necesitamos: Nombres de los SP (con el patrón de APIConsultaParadixe, un SP por dato), sus parámetros y los nombres reales de cada estado.

J10 ¿Cómo se identifica a un cliente por código o NIT, y existe una API del maestro de clientes? Contexto: Para el flujo Comercial y la factura necesitamos por cliente: país, si es nacional o exportación, direcciones de entrega, dominios de correo autorizados (para detectar correos falsos), comercial asignado y NIT. Hoy solo hay 1 cliente de prueba y 0 equivalencias cargadas. Polybol y Monplast serían los primeros reales. Qué necesitamos: Un SP o API del maestro, o un Excel inicial de clientes y equivalencias de producto que podamos cargar (empezando por Polybol y Monplast).

J11 ¿Qué evento o API avisa que el último pallet entró a producto terminado, y cuándo hay un despacho parcial? Contexto: Según el proceso de OBEN MAS, la Liquidación debe dispararse al entrar el último pallet y la facturación de parciales con cada despacho parcial. Hoy ninguno de los dos eventos existe y se disparan a mano. Sí existen el correo "OV Aprobada En Corte" (dispara la Lista de Empaque) y el correo "Facturar Parcial" de Sistemas. Qué necesitamos: Un correo o API equivalente para esos dos momentos.

J12 ¿Podemos activar el flujo Comercial sobre el buzón real de pedidos? Contexto: Está apagado por defecto. Al encenderlo, las órdenes de compra que lleguen por correo abren un caso Comercial en vez de seguir el camino anterior. Hernán ya lo autorizó. Qué necesitamos: Confirmar cuál es el buzón y que ningún otro proceso lea esos correos.

Preguntas para Alejandra

Customer Service · flujo Comercial

A1 ¿Nos puede compartir órdenes de compra reales recibidas por correo (con sus adjuntos)? Contexto: El lector automático de órdenes de compra falla con los 2 PDF reales que probamos. Para entrenarlo y probarlo necesitamos ejemplos variados: PDF con texto, Excel, correos con la orden en el cuerpo y clientes intermediarios (como Oben US, con el cliente final en el asunto). Qué necesitamos: Entre 10 y 20 ejemplos reales de distintos clientes, anonimizados si hace falta.

A2 ¿Nos puede enviar el texto de los "compromisos" de la reunión Comercial del 23 de septiembre? Contexto: Tenemos la presentación de la reunión pero nunca recibimos el texto exacto de la tabla de compromisos, y no queremos suponerlo. Qué necesitamos: La tabla de compromisos con responsable y fecha.

A3 ¿Cuáles son las reglas de seguimiento al cliente? Contexto: El sistema envía la Proforma al cliente en el hilo de su orden de compra, con copia al comercial. Hoy los recordatorios están configurados como 3 cada 24 horas y luego uno semanal, pero es una suposición y se puede cambiar. Qué necesitamos: Cuántos recordatorios, cada cuánto, a quién (cliente o comercial) y cuándo se escala a una persona.

Pregunta para Jorge Restrepo

JR1 ¿Qué son los "cuadros de integración" que mencionó, y para qué los necesitan? Contexto: En una de sus respuestas mencionó "cuadros de integración" y no nos quedó claro a qué se refiere. Puede ser (a) los cuadros insumo-producto o de consumo de materia prima de cada exportación, que ya generamos como "Consumo de Materia Prima" y "Consumo de Material de Empaque" en el paquete de documentos de cada orden; (b) una tabla que indique qué sistema o API entrega cada dato; u otra cosa. Qué necesitamos: Una explicación breve y, si existe, un ejemplo o plantilla.

Paradixe · Oben Xmart · Documento de trabajo