# DTA OBEN GROUP

# PARTE 4

# CASOS DE USO

# BPMN

# WORKFLOWS

# HISTORIAS DE USUARIO

# ROADMAP

# GOBIERNO DEL PROYECTO

# TABLA DE CONTENIDO

- Casos de Uso Empresariales

- Caso de Uso Comercial

- Caso de Uso Cotización Nacional

- Caso de Uso Cotización Exportación

- Caso de Uso Aprobación de Crédito

- Caso de Uso Producción

- Caso de Uso Facturación Nacional

- Caso de Uso Facturación Exportación

- Caso de Uso Despacho

- Caso de Uso Tracking

- BPMN Comercial

- BPMN Facturación

- BPMN Exportaciones

- BPMN Logística

- Diagramas de Secuencia

- Historias de Usuario

- Backlog Inicial

- Roadmap de Implementación

- Plan Piloto Oben

- SLA

- Matriz RACI

- Gobierno del Proyecto

- Riesgos

- Métricas de Éxito

# 73. CASOS DE USO EMPRESARIALES

La plataforma DTA debe soportar todos los escenarios operativos identificados durante el levantamiento realizado con Oben Group.

# 74. CASO DE USO COMERCIAL

## CU-001

### Recepción de Solicitud Comercial

### Actor Principal

Cliente

### Actores Secundarios

DTA

Oracle

Comercial

### Flujo Principal

- Cliente envía solicitud.

- DTA recibe mensaje.

- IA interpreta contenido.

- Se identifican SKUs.

- Se identifican cantidades.

- Se identifica cliente.

- Se crea oportunidad comercial.

### Resultado

Solicitud estructurada.

# 75. CASO DE USO COTIZACIÓN NACIONAL

## CU-002

### Flujo

- Solicitud recibida.

- Oracle consulta productos.

- Oracle consulta inventario.

- DTA valida reglas.

- DTA genera cotización.

- Cliente recibe propuesta.

### Resultado

Cotización emitida.

# 76. CASO DE USO COTIZACIÓN EXPORTACIÓN

## CU-003

### Flujo

- Cliente solicita exportación.

- DTA identifica país destino.

- DTA consulta cubicaje.

- DTA consulta balanceo.

- DTA calcula flete.

- DTA calcula seguro.

- DTA calcula Incoterm.

- DTA genera proforma.

### Resultado

Proforma exportación.

# 77. CASO DE USO APROBACIÓN DE CRÉDITO

## CU-004

### Flujo

- Pedido generado.

- DTA consulta cartera.

- Motor de crédito evalúa.

- Riesgo es calculado.

- Pedido aprobado o rechazado.

### Resultado

Estado financiero validado.

# 78. CASO DE USO PRODUCCIÓN

## CU-005

### Flujo

- Inventario insuficiente.

- Sistema solicita producción.

- Planeación genera orden.

- Producción ejecuta.

- Inventario actualizado.

### Resultado

Disponibilidad garantizada.

# 79. CASO DE USO FACTURACIÓN NACIONAL

## CU-006

### Flujo

- Pedido listo.

- Validación fiscal.

- Generación factura.

- Envío DIAN.

- Recepción respuesta.

### Resultado

Factura emitida.

# 80. CASO DE USO FACTURACIÓN EXPORTACIÓN

## CU-007

### Flujo

- Exportación aprobada.

- Liquidación final.

- Validación Zona Franca.

- Generación factura.

- Actualización Oracle.

### Resultado

Factura exportación emitida.

# 81. CASO DE USO DESPACHO

## CU-008

### Flujo

- Producción terminada.

- Packing List generado.

- Predespacho generado.

- Factura emitida.

- Despacho autorizado.

### Resultado

Mercancía liberada.

# 82. CASO DE USO TRACKING

## CU-009

### Flujo

- Naviera recibe mercancía.

- Tracking registrado.

- Eventos actualizados.

- Cliente visualiza estado.

### Resultado

Trazabilidad completa.

# 83. BPMN COMERCIAL

## Estado Futuro

text id="e0zbq5" Cliente    │    ▼ Solicitud    │    ▼ IA Interpreta    │    ▼ Consulta Oracle    │    ▼ Genera Cotización    │    ▼ Cliente Aprueba    │    ▼ Pedido

# 84. BPMN FACTURACIÓN

text id="5z2j2l" Pedido    │    ▼ Validación    │    ▼ Factura    │    ▼ DIAN    │    ▼ Aceptación

# 85. BPMN EXPORTACIONES

text id="x6qdrj" Pedido Exportación    │    ▼ Cube IQ    │    ▼ Flete    │    ▼ Seguro    │    ▼ Incoterm    │    ▼ Factura

# 86. BPMN LOGÍSTICA

text id="86h7fd" Producción    │    ▼ Packing List    │    ▼ Predespacho    │    ▼ Despacho    │    ▼ Tracking

# 87. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

## Cotización Nacional

text id="gth8b0" Cliente   │   ▼ DTA   │   ▼ Oracle   │   ▼ Cotización   │   ▼ Cliente

## Facturación

text id="xgntk7" Pedido   │   ▼ Facturación   │   ▼ DIAN   │   ▼ Respuesta

# 88. HISTORIAS DE USUARIO

## HU-001

Como comercial

Quiero recibir solicitudes automáticamente

Para reducir tiempo operativo.

## HU-002

Como cliente

Quiero recibir una cotización inmediata

Para agilizar mi compra.

## HU-003

Como cartera

Quiero validar crédito automáticamente

Para evitar errores.

## HU-004

Como logística

Quiero conocer estado de despachos

Para mejorar trazabilidad.

## HU-005

Como gerente

Quiero dashboards ejecutivos

Para tomar decisiones.

# 89. BACKLOG INICIAL

## Epic Comercial

- Captura Email

- Captura WhatsApp

- Captura API

- Motor IA Comercial

- Cotizador

## Epic Cartera

- Motor Crédito

- Riesgo

- Aprobaciones

## Epic Planeación

- Integración Cube IQ

- Cubicaje

- Balanceo

## Epic Facturación

- Factura Nacional

- Factura Exportación

- DIAN

## Epic Logística

- Tracking

- Navieras

- Dashboard

# 90. ROADMAP IMPLEMENTACIÓN

# FASE 1

## Descubrimiento

Duración:

2 semanas

Objetivos:

- Validar blueprint

- Validar integraciones

- Validar APIs

# FASE 2

## MVP Empresarial

Duración:

4 semanas

Incluye:

- Comercial

- Cartera

- Oracle

# FASE 3

## Facturación

Duración:

4 semanas

Incluye:

- Facturación

- Exportaciones

- DIAN

# FASE 4

## Logística

Duración:

4 semanas

Incluye:

- Tracking

- Navieras

- Dashboards

# FASE 5

## IA Autónoma

Duración:

6 semanas

Incluye:

- Agentes

- RAG

- Automatización

# 91. PLAN PILOTO OBEN

Duración:

1 mes.

## Objetivos

Validar:

- Comercial

- Facturación

- Integraciones

## Alcance

Pedido real.

Factura real.

Tracking real.

## Métricas

Tiempo respuesta.

Tiempo cotización.

Tiempo facturación.

Errores.

# 92. SLA

## Disponibilidad

99.5%

## Soporte Crítico

4 horas.

## Soporte Alto

8 horas.

## Soporte Medio

24 horas.

## Soporte Bajo

72 horas.

# 93. MATRIZ RACI

| Actividad | Paradixe | Oben |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | R | A |
| Desarrollo | R | C |
| Oracle | C | R |
| DIAN | C | R |
| E-Franco | C | R |
| Navieras | C | R |
| QA | R | C |
| Producción | C | R |

Leyenda:

R = Responsable

A = Aprobador

C = Consultado

I = Informado

# 94. GOBIERNO DEL PROYECTO

## Comité Ejecutivo

CEO Paradixe

CTO Paradixe

Sponsor Oben

Director Tecnología Oben

## Comité Técnico

Arquitectura.

Integraciones.

Seguridad.

Infraestructura.

## Comité Operacional

Usuarios clave.

Facturación.

Comercial.

Logística.

# 95. RIESGOS

## Riesgo 1

Demoras Oracle.

Impacto:

Alto.

Mitigación:

Mocks temporales.

## Riesgo 2

Demoras DIAN.

Impacto:

Alto.

Mitigación:

Sandbox.

## Riesgo 3

Demoras E-Franco.

Impacto:

Medio.

Mitigación:

Simulación.

## Riesgo 4

Demoras Navieras.

Impacto:

Medio.

Mitigación:

API Mock.

## Riesgo 5

Cambios alcance.

Impacto:

Alto.

Mitigación:

Control de cambios.

# 96. MÉTRICAS DE ÉXITO

## Comercial

Reducción tiempo cotización:

Meta:

80%

## Facturación

Reducción tiempo facturación:

Meta:

70%

## Operaciones

Reducción reprocesos:

Meta:

60%

## Logística

Mejora trazabilidad:

Meta:

95%

## Dirección

Visibilidad operacional:

Meta:

100%

# VISIÓN FINAL DTA OBEN

Cuando el sistema alcance madurez Enterprise:

Cliente envía solicitud
        │
        ▼
IA interpreta
        │
        ▼
Cotización automática
        │
        ▼
Cliente aprueba
        │
        ▼
Cartera valida
        │
        ▼
Cube IQ optimiza
        │
        ▼
Factura genera
        │
        ▼
DIAN valida
        │
        ▼
Despacho ejecuta
        │
        ▼
Tracking actualiza
        │
        ▼
Gerencia visualiza

Sin intervención operativa manual.

# FIN PARTE 4

Siguiente documento:

PARTE 5 — Blueprint Técnico Definitivo: Endpoints completos, contratos API, eventos Kafka/Webhooks, modelo de integración Oracle, DIAN, E-Franco, Navieras, diseño RAG corporativo, diseño multiagente ADÁN/EVA/DTA y especificación para desarrollo del equipo CTO.